Аналитическая справка
о ходе реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
 за 1 полугодие 2025 года

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2025-2029 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  от 18.10.2024 г. № 300(в редакции от 04.03.2025 г. №86). Цель программы – Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.
    Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации двух основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения;
Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения;
Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения.
    Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года составил 1067,52 тыс. рублей (18,91% от предусмотренной суммы на 2025год), в том числе 463,5тыс. рублей –средства областного бюджета; 552,52 тыс.рублей –средства местного бюджета; 51,5 тыс. рублей – инициативные платежи.
Анализ объема финансирования, а также сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года представлены в приложениях 1,2.

Наиболее значимые результату реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения. 
Финансирование основного мероприятия программы за 1 полугодие 2025 года составило 130,7 тыс. рублей (40,09% от плановых назначений на 2025 год), в том числе:
Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников -18,65 тыс. рублей;
Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства- 23,96 тыс. рублей.
Мероприятие  1.5. Содержание и ремонт объектов благоустройства -88,09 ты.рублей.
Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения
Финансирование основного мероприятия программы за 1 полугодие 2025 года составило 827,01 тыс. рублей (15,88% от плановых назначений на 2025 год), в том числе:
Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт уличного освещения -56,90 тыс. рублей;
Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения- 245,11 тыс. рублей;
Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание. – 10,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2.5.2. Устройство уличного освещения (Инициативные проекты) -515,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения
Финансирование основного мероприятия программы за 1 полугодие 2025 года составило 109,81 тыс. рублей (99,83% от плановых назначений на 2025 год), в том числе:
Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев -100,0 тыс. рублей.
Мероприятие 3.2. Посадка цветов – 9,81 тыс. рублей.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

      По итогам 1 полугодия 2025 года не реализованы следующие мероприятия:
      Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.
  Мероприятие  1.5. Содержание и ремонт объектов благоустройства. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал. 
  Мероприятие  2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал. 
  Мероприятие  2.5. Устройство уличного освещения. Реализация мероприятия запланировано на 2,3  квартал.
  Мероприятие  2.6  Благоустройство территорий (Устройство тротуара (Инициативные проекты). Реализация мероприятия запланировано на 3  квартал.
Факторы, оказывающие влияние на ход реализации
 муниципальной программы

    Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года, отсутствовали.

Ведущий специалист 
по благоустройству                                                 А.А.Гиннэ


исп. Ведущий специалист по ФБП Чебакова С.В.
Приложение 1
Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования                                                                                                                                                                                                                               за 1 квартал 2025 года


	№
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансировании на 2025 г
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	План, тыс. рублей
	Факт исполнения   тыс. рублей        
	-/+, тыс. руб
	%
	

	 
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2023-2027 годы"

	1
	Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения
	 
	326,00
	130,70
	-195,30
	40,09
	 

	1.1
	Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников 
	Местный бюджет
	116,00
	18,65
	-97,35
	16,08
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	1.2.
	Мероприятие 1.2 Приобретение и установка малых архитектурных форм в местах общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.3
	Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха
	Местный бюджет
	20,00
	0,00
	-20,00
	0,00
	 

	1.4
	Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства
	Местный бюджет
	120,00
	23,96
	-96,04
	19,97
	 

	1.5
	Мероприятие  1.5. Содержание и ремонт объектов благоустройства
	Местный бюджет
	70,00
	88,09
	18,09
	125,84
	 

	2
	Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения
	 
	5208,89
	827,01
	-4381,88
	15,88
	 

	2.1
	Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт уличного освещения
	Местный бюджет
	498,40
	56,90
	-441,50
	11,42
	 

	2.2
	Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения
	Местный бюджет
	450,00
	245,11
	-204,89
	54,47
	 

	2.3.
	Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание.
	Местный бюджет
	547,16
	10,00
	-537,16
	1,83
	 

	2.3.1
	Мероприятие 2.3.1. Устройство видеонаблюдения (Народные инициативы)
	 
	523,16
	0,00
	-523,16
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	
	
	Областной бюджет
	497,00
	0,00
	-497,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	26,16
	0,00
	-26,16
	0,00
	

	2.4.
	Мероприятие  2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха
	Местный бюджет
	10,00
	0,00
	-10,00
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	2.5.
	Мероприятие  2.5. Устройство уличного освещения 
	 
	1503,33
	0,00
	-1503,33
	0,00
	 

	2.5.1
	Мероприятие 2.5.1. Устройство уличного освещения (Народные инициативы)
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.5.2.
	Мероприятие 2.5.2. Устройство уличного освещения (Инициативные проекты)
	 
	515,00
	515,00
	0,00
	100,00
	 

	
	
	Областной бюджет
	463,50
	463,50
	0,00
	100,00
	

	
	
	инициативные платежи
	51,50
	51,50
	0,00
	100,00
	

	2.5.3.
	Мероприятие 2.5.3. Устройство уличного освещения
	Местный бюджет
	988,33
	0,00
	-988,33
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	2.6.
	Мероприятие  2.6  Благоустройство территорий
	 
	2200,00
	0,00
	-2200,00
	0,00
	 

	2.6.1
	Мероприятие  2.6.1. Устройство тротуара (Инициативные проекты)
	 
	2200,00
	0,00
	-2200,00
	0,00
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	
	
	Областной бюджет
	1980,00
	0,00
	-1980,00
	0,00
	

	
	
	инициативные платежи
	220,00
	0,00
	-220,00
	0,00
	

	3
	Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения
	 
	110,00
	109,81
	-0,19
	99,83
	 

	3.1.
	Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев
	Местный бюджет
	100,00
	100,00
	0,00
	100,00
	 

	3.2.
	Мероприятие 3.2. Посадка цветов
	Местный бюджет
	10,00
	9,81
	-0,19
	98,10
	 

	3.3.
	Мероприятие 3.3. Посадка деревьев и кустарников
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	5644,89
	1067,52
	-4577,37
	18,91
	 




Приложения 2
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2025 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Показатели непосредственного результата реализации мероприятия
	Проблемы возникшие в ходе раелизвции мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 Муниципальная программа "Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района                                                                         Иркутской области"  на 2025- 2029 годы

	Задача : Организация благоустройства территорий поселения 

	1
	Основное мероприятие 1   Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения

	1.1.
	Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников
	Ведущий специалист по ФБП
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на  приобретение материалов 
	%
	100
	19
	[bookmark: _GoBack]Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал

	1.2.
	Мероприятие 1.2 Приобретение и установка малых архитектурных форм в местах общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов
	Ведущий специалист по ФБП
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Наличие установленных МАФ
	шт
	0
	0
	 

	1.3.
	Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Увеличение количества оформленных земельных участков в собственность муниципального образования
	шт
	2
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	1.4.
	Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Наличие  проектов, локально-сметных расчетов на проведение работ
	шт
	1
	0
	 

	1.5.
	Мероприятие 1.5.  Ремонт и содержание объектов благоустройства
	Ведущий специалист по благоустройству
	01.03.
	31.12.
	01.03.
	 
	Количество благоустроенных территорий
	шт
	3
	3
	Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал

	 
	Задача: Повышение безопасности проживания и отдыха населения на территории поселения

	2
	Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе:

	2.1.
	Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и устройство уличного освещения
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на содержание уличного освещения
	%
	100
	11,4
	 

	2.2. 
	Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на оплату за потребленную электрическую энергию уличного освещения
	%
	100
	54,5
	 

	2.3.
	Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание.
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Доля освоенных денежных средств выделенных на установки и содержание систем видеонаблюдения.
	%
	100
	1,8
	 

	2.4. 
	Мероприятие  2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Площадь обработки акарицидными составами  мест общего пользования и зон отдыха
	кв.м.
	300
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	2.5.
	Мероприятие  2.5. Устройство уличного освещения 
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	01.июл
	Протяженность 
	м
	1000
	1000
	 

	2.6.
	Мероприятие  2.6. Благоустройство территорий
	Ведущий специалист по благоустройству
	10.01.
	31.12.
	10.01.
	 
	Количество благоустроенных территорий
	ед.
	1
	0
	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал

	 
	Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе
	 
	 

	3.1.
	Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев
	Ведущий специалист по благоустройству
	31.01.
	31.12.
	10.01.
	01.06.
	Улучшение эстетическогосостояния общественных территорий после обрезки деревьев
	%
	100
	100
	 

	3.2.
	Мероприятие 3.2. Посадка цветов
	Ведущий специалист по благоустройству
	31.01.
	31.12.
	10.01.
	01.06.
	Доля озеленённых общественных территорий
	%
	100
	100
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



