Аналитическая справка

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

за 1 полугодие 2025 года

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2025-2029 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  от 18.10.2024 г. № 300(в редакции от 04.03.2025 г. №86). Цель программы – Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения;

Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения;

Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года составил 1067,52 тыс. рублей (18,91% от предусмотренной суммы на 2025год), в том числе 463,5тыс. рублей –средства областного бюджета; 552,52 тыс.рублей –средства местного бюджета; 51,5 тыс. рублей – инициативные платежи.

Анализ объема финансирования, а также сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2025 года представлены в приложениях 1,2.

Наиболее значимые результату реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

Основное мероприятие 1.  Благоустройство и содержание  мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения.

Финансирование основного мероприятия программы за 1 полугодие 2025 года составило 130,7 тыс. рублей (40,09% от плановых назначений на 2025 год), в том числе:

Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников -18,65 тыс. рублей;

Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства- 23,96 тыс. рублей.

Мероприятие  1.5. Содержание и ремонт объектов благоустройства -88,09 ты.рублей.

Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения

Финансирование основного мероприятия программы за 1 полугодие 2025 года составило 827,01 тыс. рублей (15,88% от плановых назначений на 2025 год), в том числе:

Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт уличного освещения -56,90 тыс. рублей;

Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения- 245,11 тыс. рублей;

Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание. – 10,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2.5.2. Устройство уличного освещения (Инициативные проекты) -515,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие  3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения

Финансирование основного мероприятия программы за 1 полугодие 2025 года составило 109,81 тыс. рублей (99,83% от плановых назначений на 2025 год), в том числе:

Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев -100,0 тыс. рублей.

Мероприятие 3.2. Посадка цветов – 9,81 тыс. рублей.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы

По итогам 1 полугодия 2025 года не реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Мероприятие  1.5. Содержание и ремонт объектов благоустройства. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Мероприятие  2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха. Реализация мероприятия запланировано на 3 квартал.

Мероприятие  2.5. Устройство уличного освещения. Реализация мероприятия запланировано на 2,3  квартал.

Мероприятие  2.6  Благоустройство территорий (Устройство тротуара (Инициативные проекты). Реализация мероприятия запланировано на 3  квартал.

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года, отсутствовали.

Ведущий специалист

по благоустройству                                                 А.А.Гиннэ

исп. Ведущий специалист по ФБП Чебакова С.В.

Приложение 1

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования                                                                                                                                                                                                                               за 1 квартал 2025 года

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансировании на 2025 г |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План, тыс. рублей | Факт исполнения тыс. рублей | -/+, тыс. руб | % |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2027 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство и содержание мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения |  | 326,00 | 130,70 | -195,30 | 40,09 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников | Местный бюджет | 116,00 | 18,65 | -97,35 | 16,08 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Приобретение и установка малых архитектурных форм в местах общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха | Местный бюджет | 20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства | Местный бюджет | 120,00 | 23,96 | -96,04 | 19,97 |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Содержание и ремонт объектов благоустройства | Местный бюджет | 70,00 | 88,09 | 18,09 | 125,84 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения |  | 5208,89 | 827,01 | -4381,88 | 15,88 |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт уличного освещения | Местный бюджет | 498,40 | 56,90 | -441,50 | 11,42 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Местный бюджет | 450,00 | 245,11 | -204,89 | 54,47 |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание. | Местный бюджет | 547,16 | 10,00 | -537,16 | 1,83 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Устройство видеонаблюдения (Народные инициативы) |  | 523,16 | 0,00 | -523,16 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
|  |  | Областной бюджет | 497,00 | 0,00 | -497,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 26,16 | 0,00 | -26,16 | 0,00 |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха | Местный бюджет | 10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 2.5. | Мероприятие 2.5. Устройство уличного освещения |  | 1503,33 | 0,00 | -1503,33 | 0,00 |  |
| 2.5.1 | Мероприятие 2.5.1. Устройство уличного освещения (Народные инициативы) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.2. | Мероприятие 2.5.2. Устройство уличного освещения (Инициативные проекты) |  | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Областной бюджет | 463,50 | 463,50 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | инициативные платежи | 51,50 | 51,50 | 0,00 | 100,00 |  |
| 2.5.3. | Мероприятие 2.5.3. Устройство уличного освещения | Местный бюджет | 988,33 | 0,00 | -988,33 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 2.6. | Мероприятие 2.6 Благоустройство территорий |  | 2200,00 | 0,00 | -2200,00 | 0,00 |  |
| 2.6.1 | Мероприятие 2.6.1. Устройство тротуара (Инициативные проекты) |  | 2200,00 | 0,00 | -2200,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
|  |  | Областной бюджет | 1980,00 | 0,00 | -1980,00 | 0,00 |  |
|  |  | инициативные платежи | 220,00 | 0,00 | -220,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения |  | 110,00 | 109,81 | -0,19 | 99,83 |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Посадка цветов | Местный бюджет | 10,00 | 9,81 | -0,19 | 98,10 |  |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Посадка деревьев и кустарников | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: |  | 5644,89 | 1067,52 | -4577,37 | 18,91 |  |

Приложения 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Проблемы возникшие в ходе раелизвции мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед.изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Железнодорожного сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2025- 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача : Организация благоустройства территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство и содержание мест общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов Железнодорожного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Приобретение инвентаря, материалов для организации работ по благоустройству территорий и проведения общественных субботников | Ведущий специалист по ФБП | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на приобретение материалов | % | 100 | 19 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Приобретение и установка малых архитектурных форм в местах общего пользования и зон отдыха на территории населенных пунктов | Ведущий специалист по ФБП | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Наличие установленных МАФ | шт | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Оформление земельных участков для объектов благоустройства и зон отдыха | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Увеличение количества оформленных земельных участков в собственность муниципального образования | шт | 2 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Разработка проектов и смет на объекты благоустройства | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Наличие проектов, локально-сметных расчетов на проведение работ | шт | 1 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Ремонт и содержание объектов благоустройства | Ведущий специалист по благоустройству | 01.03. | 31.12. | 01.03. |  | Количество благоустроенных территорий | шт | 3 | 3 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |
|  | Задача: Повышение безопасности проживания и отдыха населения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Повышение безопасности проживания на территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Содержание, ремонт и устройство уличного освещения | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на содержание уличного освещения | % | 100 | 11,4 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на оплату за потребленную электрическую энергию уличного освещения | % | 100 | 54,5 |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Оснащение системами видеонаблюдения общественных территорий и их содержание. | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Доля освоенных денежных средств выделенных на установки и содержание систем видеонаблюдения. | % | 100 | 1,8 |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Акарицидная обработка мест общего пользования и зон отдыха | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Площадь обработки акарицидными составами мест общего пользования и зон отдыха | кв.м. | 300 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
| 2.5. | Мероприятие 2.5. Устройство уличного освещения | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. | 01.июл | Протяженность | м | 1000 | 1000 |  |
| 2.6. | Мероприятие 2.6. Благоустройство территорий | Ведущий специалист по благоустройству | 10.01. | 31.12. | 10.01. |  | Количество благоустроенных территорий | ед. | 1 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал |
|  | Основное мероприятие 3. Организация озеленения территории населенных пунктах Железнодорожного сельского поселения, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Обрезка деревьев | Ведущий специалист по благоустройству | 31.01. | 31.12. | 10.01. | 01.06. | Улучшение эстетическогосостояния общественных территорий после обрезки деревьев | % | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Посадка цветов | Ведущий специалист по благоустройству | 31.01. | 31.12. | 10.01. | 01.06. | Доля озеленённых общественных территорий | % | 100 | 100 |  |